ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БОРОДАЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

### от  01.03.2016 г.     № 24

О конкурсе по благоустройству и санитарному содержанию территории Бородачевского сельского поселения и плане работы по благоустройству и наведению санитарного порядка в населенных пунктах поселения в весенне-летний период 2016 года.

В целях улучшения санитарного состояния территории сельского поселения  Бородачевское в 2016 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план работы по  благоустройству и наведению санитарного порядка в населенных пунктах поселения в весенне-летний период 2016 года (приложение № 1).

2. Предложить заведующим учреждений, руководителям организаций, расположенным на территории поселения, председателям ТОС, уличным комитетам выполнить мероприятия по благоустройству и наведению санитарного порядка в населенных пунктах поселения.

3. Утвердить положение о конкурсе по благоустройству и санитарному содержанию территории Бородачевского сельского поселения (приложение № 2).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МУ «КХБ Бородачевского сельского поселения» Безъязычного Н.И.

Глава Бородачевского сельского поселения                                           А.И.Фомин

Приложение 1 к постановлению

Главы Бородачевского сельского поселения

от 01.03.2016 г №24

МЕРОПРИЯТИЯ

по благоустройству и наведению санитарного порядка территорий населенных пунктов  Бородачевского сельского поселения на 2016 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Убрать территории всех учреждений поселения | до 5 мая | Заведующие учреждений поселения |
|  | Провести в ТОС поселения субботники по наведению санитарного порядка у домовладений | до 5 мая | Председатель ТОС поселения, уличные комитеты |
|  | Произвести обрезку деревьев и кустарников между зданием администрации и зданием правления колхоза | до 5 мая | МУ «КХБ» Безъязычный Н.И. Администрация Бородачевского сельского поселения, Фомин А.И. |
|  | Завести песок на кладбища | до 5 мая | МУ «КХБ», Безъязычный Н.И. |
|  | Провести уборку мусора вокруг кладбищ | до 5 мая | МУ «КХБ», Безъязычный Н.И. |
|  | Разбивка клумб, посадка деревьев | май | ТОС «Бородачевский», МУ «КХБ», Безъязычный Н.И. |
|  | Провести косметический ремонт памятников: А) Ленину В.И. – у школы; В) Погибшим воинам | до 9 мая | МКОУ «Бородачевская СШ», Линько Е.П., ТОС «Бородачевский», МУ «КХБ», Безъязычный Н.И. |
|  | Провести организационные совещания с председателями ТОС и уличных комитетов | апрель | Администрация Бородачевского сельского поселения, Фомин А.И. |
|  | Побелить деревья в школе | до 5 мая | МКОУ «Бородачевская СШ», Линько Е.П. |
|  | Побелить деревья в парке | до 5 мая | ТОС «Бородачевский», МУ «КХБ», Безъязычный Н.И. |
|  | Оборудование места для торговли по ул.Центральной с.Бородачи | июнь | ТОС «Бородачевский», МУ «КХБ», Безъязычный Н.И. |
|  | Разбивка и строительство парка отдыха с.Бородачи | июль | ТОС «Бородачевский», МУ «КХБ» Безъязычный. Н.И. Администрация Бородачевского сельского поселения, А.И.Фомин |
|  | Ремонт и оборудование водоема пр. Лиманский с.Бородачи | август | Администрация Бородачевского сельского поселения, Фомин А.И. |
|  | Провести планировку и отсыпку дороги Бородачи-Чижи-Серпокрылово | в течение года | ТОС «Бородачевский», Безъязычный Н.И. Черненко А.П, Скубаков Е.М., МУ «КХБ», Безъязычный Н.И. |
|  | Отсыпка дороги по ул.Лиманской, ул.Козловской с.Бородачи | в течение года | ТОС «Бородачевский», МУ «КХБ», Безъязычный Н.И. |
|  | Организовать вывоз мусора от домовладений по графику (1 раз в неделю) | в течение года | МУ «КХБ», Безъязычный Н.И. |
|  | Провести конкурс на лучшее домовладение с присвоением звания «Лучший дом» | май-сентябрь | Администрация Бородачевского сельского поселения, Фомин А.И., ТОС «Бородачевский», Безъязычный Н.И. Черненко А.П. Скубаков Е.М., уличные комитеты. |
|  | Провести конкурс на лучшее подворье с присвоением звания «Лучший двор» | май-сентябрь | Администрация Бородачевского сельского поселения, Фомин А.И., ТОС «Бородачевский», Безъязычный Н.И. Черненко А.П. Скубаков Е.М., уличные комитеты. |
|  | Провести конкурс на лучшее цветочное оформление домовладения с присвоением звания «Лучший цветник» | май-сентябрь | Администрация Бородачевского сельского поселения, Фомин А.И., ТОС «Бородачевский», Безъязычный Н.И. Черненко А.П. Скубаков Е.М., уличные комитеты. |
|  | Провести конкурс на лучшую улицу с присвоением звания «Лучшая улица» | май-сентябрь | Администрация Бородачевского сельского поселения, Фомин А.И., ТОС «Бородачевский», Безъязычный Н.И. Черненко А.П. Скубаков Е.М., уличные комитеты. |
|  | Провести подведение итогов конкурса по благоустройству и санитарному содержанию территории поселения | сентябрь | Администрация Бородачевского сельского поселения, Фомин А.И., ТОС «Бородачевский», Безъязычный Н.И, Черненко А.П. Скубаков Е.М., уличные комитеты. |
|  | Установить санитарный час – каждую пятницу во всех учреждениях поселения | летний период | Заведующие учреждений поселения |
|  | Вести учет участия каждого жителя в благоустройстве своего села | постоянно | ТОС «Бородачевский», Безъязычный Н.И. Черненко А.П. ,Скубаков Е.М. |

Приложение 2 к постановлению

Главы Бородачевского сельского поселения

от 01.03.2016 г № 24

Положение

о конкурсе по благоустройству и санитарному содержанию территории Бородачевского сельского поселения

Конкурс по благоустройству проводится в рамках реализации областной программы «Волгоградская область - чистая область».

Конкурс направлен на более широкое вовлечение в работу по благоустройству населения, предприятий и организаций, активизации служб поселения.

- Цели и задачи конкурса.

Целью конкурса является повышение уровня благоустройства и санитарного содержания территорий  Бородачевского сельского поселения. В числе основных задач конкурса – создание соответствующего общественного мнения, стимулов для разрешения проблем благоустройства и условий для расширения самодеятельности жителей поселения в этой деятельности.

- Номинации конкурса

- "Лучший дом"

- "Лучший двор"

- "Лучший цветник"

- "Лучшая улица"

- Условия конкурса

В конкурсе могут принять участие все жители Бородачевского сельского

поселения. Победителем признается конкурсный объект, наиболее полно отвечающий требованиям конкурса.

4.  Требования к конкурсным объектам согласно номинациям:

- "Лучший дом": дом участника конкурса должен быть обновлен, окна, а также фронтоны, коньки, газовый ввод выкрашены, имеется табличка с адресным номером (названием улицы для углового дома), допускается использование других материалов для отделки внешнего вида здания;

- "Лучший двор": забор со стороны улицы должен быть выкрашен или приведен в порядок, внутренние постройки на подворье разграничены ограждением (хозяйственный двор от остальной территории), ограждения должны быть в целостности и порядке, хозпостройки обновлены и отремонтированы, возле домовладения со стороны улицы не должно быть расположено сельхозтехники или другого инвентаря, а также стройматериалов, мусора и другого складирования, на подворье имеется сад, огород, цветник (палисадник);

- "Лучший цветник": учитывается наличие цветников как на клумбах, так и в другом дизайнерском решении внутри двора, в палисаднике, в саду или другом произвольно выбранном месте на территории подворья, приветствуется в первую очередь цветочное разнообразие, ухоженность, оригинальность решения, использование как многолетних так и однолетних растений, наличие "альпийских горок", рукотворных водоемов, фонтанчиков и их оформление;

- "Лучшая улица":  на улице должны быть постоянно санитарный порядок, отсутствие несанкционированных мусорных свалок, отсутствие возле дворов техники, стройматериалов и других складирований, все дома, ограждения (большинство) должны быть подновлены, выкрашены или выбелены (возможно использование других материалов и средств), имеются ухоженные зеленые насаждения, цветочные клумбы, палисадники, на домах имеются адресные таблички, в исправности места для сдачи молока (если есть).

- Конкурсная комиссия

При администрации поселения создается конкурсная комиссия из числа

специалистов администрации, председателей ТОС, председателей уличных комитетов.

На конкурсную комиссию возлагается:

- решение вопроса о замене, в случае необходимости, ее членов;

- рассмотрение, оценка материалов, представленных на конкурс;

- подведение итогов конкурса.

Конкурсная комиссия имеет право:

- проводить  проверки, в том числе с выездом на места, достоверности

сведений в представленных на конкурс материалах;

- запрашивать дополнительную информацию по благоустройству.

Члены конкурсной комиссии не вправе участвовать в подготовке

представляемых материалов и разглашать сведения, связанные с подведением итогов конкурса.

- Порядок, место и сроки проведения конкурса.

Конкурс проводится с 01 мая по 31 августа 2013 года и его итоги оглашаются

на праздновании  Дня села .

- Награждение победителей.

Меры поощрений определяются администрацией совместно с председателями

ТОСов и председателями уличных комитетов.