ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЖИРНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

БОРОДАЧЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

### от  14.06.2018 г.     № 24

О внесении изменений в постановление «О подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2018 году»

На Основании ПРОЕСТА прокуратуры Жирновского района от 28.074.2018 г № 7-34-2018, АИ № 31375/ на Постановление администрации Бородачевского сельского поселения от 01.02.2018 № 6 «О подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2018 году»/

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии:

1) Фомин А.И.. – председатель комиссии, глава поселения;

2) Бондаренко К.Д.– секретарь комиссии, ведущий специалист администрации;

3) Безъязычный Н.И.  – директор МУ «КХБ Бородачевского сельского поселения»;

2. Утвердить план предупредительных противопаводковых мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Бородачевского сельского поселения в 2018 году (прилагается).

3. Постановление главы Бородачевского сельского поселения от 01.02.2018 г. № 6 «О подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2018 году» считать утратившим силу.

Глава Бородачевского сельского поселения                                А.И.Фомин

### Приложение №1

### к постановлению Главы

Бородачевского сельского поселения

### от 05.06.2018 г. № 24

###### ПЛАН

##### предупредительных противопаводковых мероприятий по обеспечению

безаварийного пропуска паводковых вод на территории сельского поселения Бородачевское на 2018 год

| № п.п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание противопаводковой комиссии с постановкой задач председателю ТОС «Бородачевский», руководителям организаций , объектов экономики по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод 2018 г. | До 26.02.2018 г. | Председатель противопаводковой комиссии |
| 3. | Провести обследование гидротехнических сооружений, прудов, сливных сооружений, на предмет их готовности к пропуску паводковых вод и представляющих угрозу населению и экономике в период половодья (паводка) | До 26.02.2018 г. | Председатель противопаводковой комиссии |
| 4. | Уточнить планы эвакуации и размещения населения из зон возможного подтопления | До 01.03.2018 г. | Зам. председателя комиссии |
| 5. | Прочистить водопропускные трубы на автодороге Бородачи - Серпокрылово | До 10.03.2018 г. | Директор МУ «КХБ» Безъязычный Н.И. |
| 6. | Прочистить водопропускные сооружения на прудах «Серпокрыловский», «Красная Лоза» | До 10.03.2018 г. | Директор МУ «КХБ», Председатель ТОС |
| 8. | Закрепить на период паводка технику: - администрации: 1. МТЗ - 80 с бульдозером; 2. ЮМЗ-6 – экскаватор; | На период паводка | Ракшин И.И.. |

Глава Бородачевского сельского поселения                                                   А.И.Фомин