ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЖИРНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

БОРОДАЧЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

### от  11.01.2016 г.     № 4

О подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2016 году

В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчения их последствий и снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики в период возможного половодья (паводка) в 2016 году, а также заблаговременной выработки и реализации мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии:

1) Фомин А.И.. – председатель комиссии, глава поселения;

2) Бондаренко К.Д.– секретарь комиссии, ведущий специалист администрации;

3) Скубаков Е.М. – член комиссии, житель села Серпокрылово»;

4) Безъязычный Н.И.  – директор МУ «КХБ Бородачевского сельского поселения»;

5) Потехин В.Г.  –  председатель колхоза « Красный Октябрь».

2. Утвердить план предупредительных противопаводковых мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Бородачевского сельского поселения в 2016 году (прилагается).

3. Постановление главы Бородачевского сельского поселения от 09.02.2015 г. № 5 «О подготовке и обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2015 году» считать утратившим силу.

Глава Бородачевского сельского поселения                                А.И.Фомин

### Приложение №1

### к постановлению Главы

Бородачевского сельского поселения

### от 11.01.2016 г. № 4

###### ПЛАН

##### предупредительных противопаводковых мероприятий по обеспечению

безаварийного пропуска паводковых вод на территории сельского поселения Бородачевское на 2016 год

| № п.п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести заседание противопаводковой комиссии с постановкой задач председателю ТОС «Бородачевский», руководителям организаций , объектов экономики по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод 2016 г. | До 26.02.2016 г. | Председатель противопаводковой комиссии |
| 3. | Провести обследование гидротехнических сооружений, прудов, сливных сооружений, на предмет их готовности к пропуску паводковых вод и представляющих угрозу населению и экономике в период половодья (паводка) | До 26.02.2016 г. | Председатель противопаводковой комиссии |
| 4. | Уточнить планы эвакуации и размещения населения из зон возможного подтопления | До 01.03.2016 г. | Зам. председателя комиссии |
| 5. | Прочистить водопропускные трубы на автодороге Бородачи - Серпокрылово | До 10.03.2016 г. | Директор МУ «КХБ» Безъязычный Н.И. |
| 6. | Прочистить водопропускные сооружения на прудах «Серпокрыловский», «Красная Лоза» | До 10.03.2016 г. | Директор МУ «КХБ», Председатель ТОС |
| 7. | # Закрепить Скубакова Е.М. – за оповещением администрации и населения в случае угрозы прорыва плотины пруда «Серпокрыловский». | В период паводка | Скубаков Е.М.- член комиссии, житель села Серпокрылово |
| 8. | Закрепить на период паводка технику: - администрации: 1. МТЗ - 80 с бульдозером; 2. ЮМЗ-6 – экскаватор; - Бородачевская СОШ: УАЗ | На период паводка | Ракшин И.И.. Плешаков С.А. |

Глава Бородачевского сельского поселения                                                   А.И.Фомин